Додаток 4

до рішення Зеленодольської міської ради

від 04 березня 2014 р. № 726/01-1

МІСЬКА ЕКОЛОГІЧНА ПРОГРАМА

використання коштів фонду охорони навколишнього природного середовища Зеленодольської міської ради на 2014 рік (із змінами)

Розділ І.

  - Назва програми: Заходи з охорони навколишнього природного середовища.

  - Значення програми: міська.

  - Рівень проведення програми: місцевий.

  - Цільова спрямованість програми: поліпшення екологічного стану природного середовища міста Зеленодольськ.

  - Зміст програми: природоохоронний.

  - Підстава для розроблення програми: Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища», п.1.13 ст.91 Бюджетного кодексу України, Постанова КМУ від 17.09.1996р. №1147 «Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів».

  - Термін реалізації програми: 2014 рік.

  - Актуальність та мета програми: незадовільний екологічний стан природного середовища у місті, потреба усунення загрози ускладнення санітарно-епідемічної ситуації в місті, необхідність охорони і раціонального використання водних, земельних та рослинних ресурсів, здійснення належного зберігання та знешкодження промислових та побутових відходів.

  - Соціальна категорія, на яку розраховано реалізацію програми: населення Зеленодольської територіальної громади.

  - Галузь та регіони використання програми: житлово-комунальне господарство міста.

Розділ ІІ.

2.1 Замовник програми: виконавчий комітет Зеленодольської міської ради.

2.2 Керівник (відповідальний за реалізацію програми): Виконавчий комітет Зеленодольської міської ради

Розділ ІІІ.

3.1 Кількість програм – 1.

3.2 Кількість розділів – 9.

3.3 Кількість основних завдань – 55

.

Розділ ІV

4.1 Загальний обсяг фінансування програми: 50297063,45 грн., в тому числі за рахунок спеціального фонду міського бюджету 50297063,45 грн.

4.2 Джерела фінансування програми: міський бюджет.

4.3 Контроль за виконанням програми: здійснює постійна комісія Зеленодольської міської ради з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього  середовища.

Розділ V.

5.1 Перелік заходів з охорони навколишнього природного середовища на території Зеленодольської територіальної громади на  2014 рік, розроблених згідно постанови КМУ від 17 вересня 1996р. №1147 « Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів» (із змінами)

| № з/п | Найменування заходів |  | Підстави для включення: пункт Постанови 1147 |  |  | Сума (грн.) | Термін впровадження |  | КФК/КЕКВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| І. Будівництво каналізаційних мереж і споруд на них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Будівництво самопливного колектору К 1 об’єкту « Будівництво каналізаційної насосної станції в м.Зеленодольськ» |  | П.П. 1,2,7 |  |  | 470000 | До 01.10. 2014 року |  | 240601 3122 |
| 2 | Будівництво каналізаційної насосної станції в м.Зеленодольськ |  | П.П. 1,2,7 |  |  | 130000 | До 31.12. 2014 року |  | 240601 3122 |
| ІІ. Заміна технологічного обладнання на каналізаційних системах, заходи з охорони підземних вод та ліквідації джерел їх забруднення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Придбання грейферу для обслуговування об’єктів біологічних очисних споруд |  | П.П 1,2,7 |  | 95000 |  | До 01.04. 2014 року |  | 240601 3110 |
| 4 | Капітальний ремонт самопливного каналізаційного колектору від колодця №1 до колодця №2 по вул. Садовій в м.Зеленодольськ Дніпропетровської області |  | П.П 1,2,7 |  | 2000000 |  | До 01.11.2014 року |  | 240601 3132 |
| 5 | Капітальний ремонт напірних колекторів нитка № 3 та нитка № 4 м.Зеленодольськ в Дніпропетровській області |  | П.П. 1,2,7 |  | 7583144 |  | До 01.12. 2014 року |  | 240601 3132 |
| 6 | Експертиза проекту реконструкції біологічних очисних споруд ІІ черга |  | П.П. 1,2,7 |  | 48824 |  | До 01.07. 2014 року |  | 240601 3142 |
| 7 | Проектно-планувальні роботи з виготовлення містобудівних умов і обмеження забудови земельної ділянки з реконструкції біологічних очисних споруд ІІ черга |  | П.П. 1,2,7 |  | 1000 |  | До 01.07. 2014 року |  | 240601 2240 |
| 8 | Реконструкція біологічних очисних споруд (БОС) за адресою м.Зеленодольськ Апостолівського району Дніпропетровської області |  | П.П. 1,2,7 |  | 4638049 |  | До 31.12.2014 року |  | 240601 3142 |
| 9 | Придбання прибору «Флюрант-02-2М» |  | П.П. 2,7 |  | 170000 |  | До 01.08. 2014 року |  | 240601 3110 |
| 10 | Придбання приладу для виміру питомого опору дистільованої води КВЦ |  | П.П. 2,7 |  | 15000 |  | До 01.08. 2014 року |  | 240601 3110 |
| 11 | Придбання приладу телекомунікації для обстеження каналізаційних труб |  | П.П. 2,7 |  | 99000 |  | До 01.07. 2014 року |  | 240601 3110 |
| 12 | Проектно-вишукувальні роботи з капітального ремонту каналізаційних колодязів по вул.Комсомольська |  | П.П. 1,2,7 |  | 25000 |  | До 01.09.2014 року |  | 240601 3132 |
| 13 | Будівництво каналізаційних мереж в с. М.Костромка Апостолівського району |  | П.П. 1,2,7 |  | 10000000 |  | До 01.12.2014 року |  | 240601 3122 |
| 14 | Придбання установки для зварювання пластикових труб |  | П.П. 2,7 |  | 300000 |  | До 01.07. 2014 року |  | 240601 3110 |
| 15 | Проектно – вишукувальні роботи з реконструкції споруди КНС – 3, її електросилового та технологічного обладнання і вентиляційних систем в м.Зеленодольську |  | П.П. 1,2,7 |  | 50369 |  | До 01.09.2014 року |  | 240601 3142 |
| 16 | Придбання прибору вакуумного фільтрування |  | П.П. 2,7 |  | 15000 |  | До 01.07. 2014 року |  | 240601 3110 |
| 17 | Придбання прибору "Водяна баня" |  | П.П. 2,7 |  | 8000 |  | До 01.07. 2014 року |  | 240601 3110 |
| 18 | Проектно-вишукувальні роботи з капітального ремонту ділянки самопливного каналізаційного колектору ДУ-400 в м.Зеленодольську Апостолівського району Дніпропетровської області |  | П.П. 1,2,7 |  | 35564,00 |  | До 01.08.2014 року |  | 240601 3132 |
| 19 | Капітальний ремонт ділянки самопливного каналізаційного колектору ДУ-400 в м.Зеленодольську Апостолівського району Дніпропетровської області, у тому числі : - роботи з капітального ремонту - авторський та технічний нагляд |  | П.П. 1,2,7 |  | 1020931,00 999191,00 21740,00 |  | До 01.08.2014 року |  | 240601 3132 |
| 20 | Придбання насосів 2СМ-150-125-315/4 |  | П.П. 2,7 |  | 48400,00 |  | До 01.12.2014 року |  | 240601 3110 |
| 21 | Придбання занурю вального дренажного насосу «Гном» |  | П.П. 2,7 |  | 15000,00 |  | До 01.12.2014 року |  | 240601 3110 |
| 22 | Придбання насосної установки |  | П.П. 2,7 |  | 19000,00 |  | До 01.12.2014 року |  | 240601 3110 |
| ІІІ. Заходи з захисту від підтоплення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Будівництво системи зливової каналізації дворової території вул.Енергетична, 24-30 |  | П.П.12,25 |  | 926110 |  | До 01.10. 2014 року |  | 240601 3122 |
| 24 | Будівництво дощової каналізації по вул..Комсомольська, пров. Молодіжний, вул..Н.Малаєвої в м.Зеленодольську Апостолівського району Дніпропетровської області |  | П.П.12,25 |  | 2600000 |  | До 01.10. 2014 року |  | 240601 3122 |
| 25 | Реконструкція дощової каналізації в м.Зеленодольську Апостолівського району Дніпропетровської області |  | П.П.12,25 |  | 763075 |  | До 01.08. 2014 року |  | 240601 3142 |
| 26 | Здійснення заходів з захисту від підтоплення та затоплення території міста - належного відведення стоку поверхневих (дощових) вод шляхом забезпечення функціонування системи зливової каналізації |  | П.П. 12,25 |  | 111769,78 (у т.ч. оплата заборгованості за 2013 рік 22953,78 грн.) |  | До 31.12. 2014 року |  | 240601 2240 |
| 27 | Обслуговування системи колекторно-дренажних мереж в с. М.Костромка |  | П.П. 12,25 |  | 50000 |  | До 31.12. 2014 року |  | 240601 2240 |
| 28 | Придбання установки "Акваджет 500" для прочищення каналізаційних мереж |  | П.П. 25 |  | 120000 |  | До 01.06. 2014 року |  | 240601 3110 |
| 29 | Проектно-вишукувальні роботи з будівництва каналізаційних мереж та організації відведення поверхневого стоку води з території с.М.Костромка |  | П.П.12,25 |  | 545000 |  | До 01.09. 2014 року |  | 240601 3122 |
| 30 | Розроблення проекту землеустрою щодо встановлення меж водоохоронної зони та смуги відведення дренажно-паводкового каналу в с.М.Костромка на території Зеленодольської міської ради Апостолівського району |  | П.П.12,25 |  | 27000 |  | До 01.06. 2014 року |  | 240601 2240 |
| 31 | Інженерно-вишукувальні роботи з реконструкції зливової каналізації м.Зеленодольськ. Вул..Рибалко, 2-10 в м.Зеленодольську Дніпропетровської області. |  | П.П.12,25 |  | 20000 |  | До 01.10. 2014 року |  | 240601 3142 |
| 32 | Проектно-вишукувальні роботи з будівництва зливової каналізації дворової території вул.. Енергетична 24- 30 |  | П.П. 12,25 |  | 69318 |  | До 01.05.2014 року |  | 240601 3122 |
| 33 | Проектно-вишукувальні роботи для захисту від підтоплення с.М.Костромка по вул.Нова, вул..Калініна, вул.Зеленодольська Зеленодольської міської ради Апостолівського району |  | П.П. 12,25 |  | 113580 |  | До 01.07.2014 року |  | 240601 3122 |
| ІV.Заходи із озеленення міста |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Послуги з озеленення м. Зеленодольськ |  | П.47 |  | 3488247,67 (у т.ч. оплата заборгованості за 2013 рік -562762,67) |  | До 31.12. 2014 року |  | 240601 2240 |
| 35 | Ліквідація наслідків буревіїв та буреломів |  | П.44 |  | 90000 |  | До 31.12. 2014 року |  | 240601 2240 |
| 36 | Проектно-вишукувальні роботи з будівництва скверу |  | П.47 |  | 50000 |  | До 01.09. 2014 року |  | 240601 3122 |
| Придбання обладнання та інструменту для догляду за зеленими насадженнями: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Придбання кущорізів |  | П. 47 |  | 18000 |  | До 01.05. 2014 року |  | 240601 3110 |
| 38 | Придбання заточного станку для затачування ланцюгів бензопил |  | П.47 |  | 5000 |  | До 01.06. 2014 року |  | 240601 3110 |
| 39 | Придбання бензопил |  | П.47 |  | 32000 |  | До 01.06. 2014 року |  | 240601 3110 |
| 40 | Придбання зелених насаджень |  | П.47 |  | 90000 |  | До 01.11. 2014 року |  | 240601 2210 |
| 41 | Придбання автовишки гідравлічної |  | П. 47 |  | 1200000 |  | До 01.08. 2014 року |  | 240601 3110 |
| VІ. Будівництво, розширення та реконструкція споруд, придбання та впровадження установок, обладнання та машин для збору, транспортування, складування побутових відходів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Проектно-вишукувальні роботи з будівництва бетонних майданчиків та огорож під контейнери для збирання ТПВ в м.Зеленодольську та селі М.Костромка |  | П.68 |  | 40000 |  | До 01.05. 2014 року |  | 240602 3122 |
| 43 | Проектно-планувальні роботи з виготовлення містобудівних умов і обмеження забудови земельної ділянки під майданчики для контейнерів |  | П.68 |  | 2000 |  | До 01.05. 2014 року |  | 240602 2240 |
| 44 | Будівництво бетонних майданчиків з огорожами під контейнери для збирання твердих побутових відходів. |  | П.68 |  | 600000 |  | До 01.09. 2014 року |  | 240602 3122 |
| 45 | Придбання контейнерів для збирання твердих побутових відходів |  | П.68 |  | 95000 |  | До 01.07. 2014 року |  | 240602 2210 |
| 46 | Придбання подрібнювача для переробки будівельних відходів |  | П.68 |  | 90000 |  | До 01.09. 2014 року |  | 240602 3110 |
| 47 | Проектно-вишукувальні роботи з будівництва станції сортування твердих побутових відходів |  | П.68 |  | 50000 |  | До 31.12. 2014 року |  | 240602 3122 |
| VІІ. Охорона і раціональне використання земель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Створення та ведення земельного кадастру | П.35 |  | 11135682 ( у т.ч. оплата заборгованості за 2013 рік - 9490966) |  |  |  | До 01.07. 2014 року | 200200 2281 |
| VІІІ. Розроблення та запровадження системи моніторингу навколишнього природного середовища |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Розробка проекту розміщення по встановленню постів спостереження за станом забруднення атмосфери |  | п..76 |  | 95000 |  | До 01.10. 2014 року |  | 240601 2240 |
| 50 | Видання буклету з заходів до програми та правил поводження з відходами |  | П.80 |  | 40000 |  | До 01.07. 2014 року |  | 240604 2240 |
| 51 | Розміщення і установка поста спостереження за станом забруднення атмосфери по вул.Енергетична,15 в місті Зеленодольськ |  | П.20 |  | 750000 |  | До 01.10.2014 року |  | 240601 3122 |
| 52 | Розробка екологічного паспорту територіальної громади |  | п..76 |  | 95000 (оплата заборгованості за 2013 рік) |  | - |  | 240601 2240 |
| 53 | Розробка стратегії попередження екологічно несприятливих ситуацій та запобігання забрудненню довкілля |  | П.81 |  | 99000 (оплата заборгованості за 2013 рік) |  | - |  | 240601 2240 |
| ІХ. Роботи, пов’язані з поліпшенням технічного стану та благоустрою водойм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Роботи, пов’язані з поліпшенням технічного стану та благоустрою водойм. Заходи з відновлення берегової смуги Зеленодольського водоймища : придбання піску |  | П.9 |  | 99000 |  | До 01.08. 2014 року |  | 240601 2210 |

РАЗОМ                 50297063,45         грн.

Секретар міської ради                                         О.М.Ярошенко